CONCURSO PÚBLICO DE MERITOS PARA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE ELABORACIÓN DE DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO

LICITACIÒN PÚBLICA Nº 21 DE 2010

OBJETIVO: SELECCIONAR LA MEJOR PROPUESTA PARA REALIZAR

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA

DE LA CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS

Y DE INGENIERIA DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO, ELABORACIÓN DE  PRESUPUESTO  DE OBRA Y DE PLIEGOS

DE CONDICIONES PARA LA CONVOCATORIA A LICITACIÓN

DE CONSTRUCTORES

PLIEGO DE CONDICIONES

Pereira, junio de 2010

TABLA DE CONTENIDO

CAPÍTULO 1. ALCANCES DEL CONCURSO

1.1.	Nombre del concurso

1.2.	Modalidad del concurso

1.3.	Entidad Estatal Promotora

1.4.	Objeto del concurso

1.5.	Alcances de la interventoria a realizar

CAPÍTULO 2. PROPONENTES

2.1.	Quienes pueden proponer.

2.2.	Quienes no pueden proponer

2.3.	Criterios de descalificación

2.4.	Duración del contrato

CAPÍTULO 3. OBLIGACIONES DE QUIENES INTERVIENEN EN EL CONCURSO

3.1.	Obligaciones de la Entidad Estatal Promotora

3.2.	Obligaciones de los proponentes

3.3.	Obligaciones del ganador del concurso.

CAPÍTULO 4. PROGRAMACIÓN DEL CONCURSO

4.1.	Fecha de convocatoria y apertura del concurso

4.2.	Consulta de Pliego de Condiciones

4.3.	Fecha de cierre de la licitación

4.4.	Documentos que se entregan a los proponentes

4.5.	Audiencia pública de aclaración de los pliegos del concurso

4.6.	Consultas de los participantes y respuestas a las consultas

4.7.	Disponibilidad presupuestal

4.8.	Presupuesto.

4.9.	Cronograma de la licitación

4.10.	Acto administrativo de apertura

CAPÍTULO 5. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

5.1.	Documentos técnicos

5.2.	Documentos legales

5.3.	Documentos financieros

5.4.	Solicitud de aclaración

5.5.	Documentación intransferible

5.6.	Condiciones generales

5.7.	Revisión de documentos

5.8.	Regulación jurídica

5.9.	Retención de pagos

5.10.	Indemnidad

5.11.	Derechos y leyes

5.12	Condiciones de experiencia

5.13.	Capacidad administrativa y operacional

5.14.	Relación de costos

CAPÍTULO 6. ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE PROPUESTAS

6.1.	Evaluación jurídica

6.2.	Evaluación financiera

6.3.	Evaluación técnica

6.3.1.	Criterios de evaluación y ponderación

6.3.2.	Procedimiento para la calificación y ponderación

6.3.3.	Evaluación propuesta económica

6.4.	Puntaje total

CAPÍTULO 7. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

7.1.	Verificación previa

7.2.	Declaratoria de desierto del concurso

7.3.	Suspensión o prórroga

7.4.	Retiro de propuestas

7.5.	Condiciones para la contratación

7.6.	Firma del contrato, perfeccionamiento y legalización.

7.7.	Forma de pago del contrato

MINUTA DEL CONTRATO

CAPÍTULO 1

ALCANCES DEL CONCURSO

1.1.	Nombre del Concurso

El  presente Concurso se denomina CONCURSO PÚBLICO DE MERITOS PARA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE ELABORACIÓN DE DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO, correspondiente a la Litación Nº 21 de 2010.

1.2.	Modalidad del Concurso

Para esta consultoría se utiliza el sistema de Concurso de Méritos, mediante Licitación Pública (Estatuto de Contratación de la UTP, Acuerdo 05 de 2009).

1.3.	Entidad Estatal Promotora

La entidad estatal promotora de este concurso de méritos es la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA – UTP.

1.4.	Objeto del Concurso

El objeto del concurso es seleccionar la propuesta con mayores méritos para realizar la interventoría técnica, económica y financiera del contrato para elaborar los diseños arquitectónicos y de ingeniería completos del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico – CI&DT, elaboración del presupuesto  de obra con base en los diseños arquitectónicos y de ingeniería aprobados y elaboración de pliegos de condiciones para licitación de construcción de obra.

1.5.	Alcances de la interventoría a realizar

Los alcances de la interventoría a realizar se fundamentan en el Pliego de Condiciones de la Consultoría Nº 21 de 2010 y sus adendos. Por lo tanto el proponente al presentar su propuesta manifiesta que conoce el objeto, alcances, productos y demás aspectos técnicos y económicos contenidos en esta última Consultoría relacionada.

CAPÍTULO 2

PROPONENTES

2.1.	Quienes pueden proponer

Podrán ser proponentes las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras ya sea en forma individual, en uniones temporales o consorcios que no se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo establecido en la Constitución Nacional, la Ley y en el Manual de Contratación de la UTP y demás normas vigentes  y que reúnan los siguientes requisitos:

- Estar inscritas en la Cámara de Comercio  en alguna de las siguientes alternativas:

ACTIVIDAD 01 CONSTRUCTORES. ESPECIALIDAD O4 EDIFICACIONES Y OBRAS DE URBANISMO. GRUPOS 02, 06, 07, 08 ó 09

ACTIVIDAD 2 CONSULTORES. ESPECIALIDAD 08 DESARROLLO URBANO. GRUPO 08

ACTIVIDAD 2 CONSULTORES. ESPECIALIDAD 10 OTROS. GRUPO 04

- Tener capacidad para contratar con un Kr  igual o superior a 1.000  SMMLV, según el registro de la Cámara de Comercio

- Certificar haber realizado diseños arquitectónicos o diseños estructurales o interventoría o construido por lo menos 10.000 m2 en los siguientes campos habilitables: edificios institucionales, tecnológicos, administrativos, culturales, comerciales, empresariales, oficinas, educativos, de convenciones, clínicas y hospitales. Este metraje será en máximo dos (2) proyectos, ninguno de los cuales podrá ser inferior a 3.000 m2. Los certificados deben estar firmados por el propietario del diseño o de la obra. No se aceptarán remodelaciones, ni ampliaciones ni renovaciones.

- Contar con una experiencia general mayor o igual a 7 años cuantificados de la siguiente forma:

Personas jurídicas a partir de la fecha de constitución, de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, con una vigencia no mayor a 90 días.

Persona natural se contabiliza el tiempo desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional, o de la matrícula profesional o el acta del consejo profesional.

Para la asignación de puntaje, la fracción del año se aproximará por exceso o por defecto al año completo.

- Cuando se trate de personas naturales, nacionales o extranjeras, deberán ser profesionales debidamente matriculados para ejercer la profesión en Colombia.

- Cuando el proponente sea una persona jurídica nacional o extranjera, deberá acreditar  que su duración no es inferior al término de vigencia del contrato  y un años más  contados a partir del cierre de la licitación.

- A las sociedades o personas jurídicas extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, se les aplicará integralmente las disposiciones de los Artículos 52 y 53 del Decreto No. 1464 de 2010 referidos al RUP.

- Por otra parte a las personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o personas jurídicas extranjeras que no tengan sucursal en el país,  también se sujetaran a lo establecido en el Art. 53 del Decreto 1464

- Estar debidamente facultado o autorizado para presentar la  propuesta y celebrar el contrato, tratándose de personas jurídicas y en el caso de las sociedades, mediante documento otorgado por órgano competente de la sociedad.

2.2.	Quienes no pueden proponer

2.2.1.	Inhabilidades e incompatibilidades legales

No podrán participar en esta licitación, ni celebrar contratos por sí o por interpuesta persona con la Universidad:

a.	Quienes se hallen inhabilitados para ello por la Constitución o la ley

b.	Quienes participaron en licitaciones o concursos o celebraron contratos con entidades estatales estando inhabilitados para ello

c.	Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad por parte de cualquier entidad pública

d.	Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de interdicción de derechos o funciones públicas y quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución

e.	Quienes sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato estatal adjudicado

f.	Los servidores públicos

g.	Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier persona que formalmente haya presentado propuesta para una misma licitación o concurso

h.	Las sociedades distintas a las nóminas abiertas, en las cuales el representante legal o cualquiera de sus socios, tenga parentesco en segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el representante legal o cualquiera de los socios de una sociedad que formalmente haya presentado propuesta, para una misma licitación o concurso.

i.	Los socios de las sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria.

2.2.2.	Inhabilidades e incompatibilidades sobrevivientes

Si llegare a sobrevenir inhabilidad e incompatibilidad en el contratista, éste cederá el contrato previa autorización escrita de la Universidad; si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente dentro de la licitación o concurso, se entenderá que renuncia a la participación en el proceso de selección y los derechos surgidos del mismo.

Si la inhabilidad e incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un consorcio o unión temporal, éste cederá  su participación a un tercero, previa autorización escrita de la Universidad. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio o unión temporal.

2.3.	Criterios de descalificación

- Por incumplimiento de  alguna  de las disposiciones establecidas en los Pliegos del concurso de tal forma que se obtenga ventaja o se haga imposible una comparación objetiva con las demás propuestas.

- Cuando una persona presente más de una propuesta personalmente, o por interpuesta persona, o por medio de una sociedad de la cual haga parte, o de un consorcio, o unión temporal, acarreará la descalificación de las propuestas involucradas.

- Cuando el concursante se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o conflicto de interés de los contemplados en la ley

2.4.	Duración del contrato

El contratista dispondrá de ciento cincuenta días (150) contados a partir de la contados a partir de la firma del Acta de Iniciación. Este tiempo podrá prolongarse en caso de presentarse prórrogas o suspensiones temporales del Contrato de Diseño, objeto de la Interventoría.

CAPÍTULO 3

OBLIGACIONES DE QUIENES INTERVIENEN EN EL CONCURSO

3.1.	Obligaciones de la Entidad Estatal Promotora

A la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA le corresponde cumplir con las obligaciones contractuales y legales establecidas para la entidad estatal promotora, establecidas en su Estatuto de Contratación de la UTP.

3.2.	Obligaciones de los proponentes

Los proponentes deberán cumplir con las obligaciones legales, reglamentarias y contractuales del concurso y del eventual contrato que de este se derive. Así mismo deberán:

- Presentar su propuesta respetando los lineamientos expuestos en los Pliegos del Concurso, sus anexos y eventuales Adendos.

- Cumplir con los requerimientos de forma, lugar, fecha y hora de presentación de la propuesta.

- Presentar, conjuntamente con la propuesta, los documentos solicitados en los pliegos del concurso, según la naturaleza jurídica del Proponente.

- Acatar el concepto y las observaciones de la entidad promotora

Con la presentación de la propuesta los concursantes manifiestan que conocen y aceptan plenamente y en todas sus partes además de los presentes “Pliegos del Concurso”, las normas para contratación con la UTP que serán la base del contrato que habrá de firmarse con el ganador, las normas legales que rigen el concurso y en particular los Pliegos de Condiciones de la Licitación Pública 020 de 2010 y sus Adendos.

3.3.	Obligaciones del ganador del concurso

Son obligaciones especiales del ganador del Concurso, además de aquellas que se desprendan de la naturaleza del concurso y del contrato, las siguientes:

a) Presentar oportunamente los documentos necesarios para suscribir el contrato de consultoría con la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA.

b) Suscribir el contrato de consultoría con la UNIVERSIDAD TECNOLOGOCA DE PERERIA dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la entrega del documento de notificación por parte de la Secretaría General de la Universidad.

c) Aceptar las observaciones y recomendaciones formuladas por la Supervisión del Contrato de Interventora en cualquiera de las etapas de diseño y de realización de estudios y solicitar al contratista diseñador introducir las modificaciones requeridas, dentro de la autonomía profesional como diseñador y en el marco de los alcances de la Licitación 020 de 2010.

d) Presentar para la aprobación de la Universidad, oportuna y en debida forma, la garantía de cumplimiento y el recibo de pago de la misma, que ampare a la entidad promotora contra los riesgos previstos en la minuta.

e) Las demás expresamente mencionadas en los pliegos, en sus adendas y en la minuta de contrato.

g) Regirse por las reglas de contratación establecidas por la Universidad Tecnológica de Pereira  para la ejecución de proyectos de consultoría.

CAPITULO 4

PROGRAMACIÓN DEL CONCURSO

4.1.	Fecha de convocatoria y apertura del concurso: 18 de junio de 2010

4.2.	Consulta de pliego de condiciones

El Pliego de Condiciones y  las especificaciones necesarias para las ofertas se pueden consultar en www.utp.edu.co/php/contratacion/index.php. También podrán reclamarse en la Oficina de Planeación de la Universidad Tecnológica de Pereira, ubicada en el Edificio Administrativo, Piso 2, Oficina A315, desde el 25 de mayo de 2010.

4.3.	Fecha de cierre de la licitación

El presente concurso de méritos se cierra el 02 de julio de 2010 a las 16:00 horas; éste será el plazo máximo para depositar las propuestas en la urna cerrada ubicada en la Secretaría General de la Universidad Tecnológica de Pereira, Oficina A-301, ubicada en el segundo piso del Edificio Administrativo.

4.4.	Documentos que se entregan a los proponentes

Hacen parte del Pliego de Condiciones los siguientes Anexos los cuales, según sea el caso, deben ser tramitados y entregados impresos y en medio magnético:

ANEXO 1. Formato carta de presentación de la propuesta.

ANEXO 2. Formato modelo para conformar el consorcio.

ANEXO 3. Formato modelo para conformar la Unión Temporal

ANEXO 4.Propuesta de minuta de  contrato a suscribirse entre la UTP y el proponente ganador

ANEXO 5. Cuadro de costos.

ANEXO 6. Experiencia profesional en áreas habilitables.

ANEXO 7. Pliego de Condiciones del concurso de méritos

ANEXO 8. Pliego de Condiciones concurso de méritos para diseños de ingeniería y arquitectura del CI&DT y sus adendos

ANEXO 9. Normas urbanísticas de la Unidad de Planificación 3 – UP3

ANEXO 10. Planos del lote

ANEXO 11. Fotografías del predio

4.5.	Audiencia de aclaración de los pliegos del concurso

La Audiencia de aclaración de Pliegos, se realizará en la Sala de Juntas de la Oficina de Planeación  (A-315), ubicada en el tercer  piso  en el Edificio Administrativo de la Universidad Tecnológica de Pereira, a las 10 a.m., en la fecha establecida en el calendario de esta licitación.

4.6.	Consultas de los participantes y respuestas a las consultas

Desde la fecha de apertura del concurso, los participantes podrán hacer consultas por escrito dirigidas al correo electrónico planea@utp.edu.co.  Se dará respuesta hasta tres días antes del cierre del concurso, a las consultas recibidas hasta tres días antes del cierre del concurso, las cuales se podrán consultar en la página http://www.utp.edu.co/php/contratacion/index.php . Las ADENDAS que se puedan producir durante el desarrollo del concurso serán publicadas en http://www.utp.edu.co/php/contratacion/index.php.

4.7.	Presupuesto

Se tiene previsto un presupuesto oficial para el contrato de consultoría por la suma de $60.000.000,oo   (Sesenta millones de pesos m/cte.) incluido el IVA del 16%;  en caso que el consultor no pague IVA, este valor se excluirá del presupuesto y del costo del proyecto.

4.8.	Cronograma de la licitación

| ACTIVIDAD | FECHA |
| --- | --- |
| Apertura de licitación pública | 18/06/10 |
| Publicación en página web y en diario de amplia circulación | 18/06/10 |
| Tiempo máximo para consultas | 29/06/10 |
| Cierre | 02/07/10 |
| Calificación | 09/07/10 |
| Publicación de resultados | 14/07/10 |
| Elaboración de contrato | 19/07/10 |
| Legalización del contrato | 29/07/10 |
| Inicio de la consultoría | 30/07/10 |

4.9. 	Acto administrativo de apertura

La UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA ordenó la apertura del concurso mediante la Resolución  _______________ de 2010

CAPITULO 5

PRESENTACION DE LA PROPUESTA

El proponente presentará a la UTP a más tardar hasta el día de cierre de la licitación señalado en el cronograma antes anotado hasta las 4 p.m., en sobre debidamente sellado, la propuesta técnica y económica. La oferta debe ser presentada impresa en original y copia, debidamente legajada y foliada, debe ser depositada en la urna ubicada en la Secretaria General de la Universidad el día y a la hora indicada. El sobre que contiene la propuesta, debe llevar la siguiente información:

Señores

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

Nombre del proponente

Domicilio y teléfono

Licitación pública No. 21 de 2010 “CONCURSO MERITOS PARA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y DISEÑOS DE INGENIERIA DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO”.

Documentos que, según sea el caso, deben ser entregados en el sobre cerrado:

| DOCUMENTOS | PERSONA NATURAL | PERSONA JURÍDICA | CONSORCIO UNION TEM. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. DOCUMENTOS TÉCNICOS |
| Índice. Las ofertas deberán contener un índice donde se relacionen en forma clara cada uno de los documentos de la oferta (NO SUBSANABLE). |  |  |  |
| Carta de presentación de la propuesta (Anexo 1). Contendrá el valor de la oferta antes de IVA, valor del IVA, y como consolidado el valor total de la propuesta y plazo para la ejecución del contrato. Los valores de la oferta se darán sin decimales (NO SUBSANABLE). |  |  |  |
| Cuadro de costos (anexo5) (NO SUBSANABLE) |  |  |  |
| Dos (2) certificados o acta de liquidación de experiencia del proponente expedidos por el dueño de la obra con quienes haya contratado diseños relacionados con el objeto de esta Licitación en las áreas habilitables, en los cuales se acredite objeto del contrato, fecha, área, localización y cumplimiento (NO SUBSANABLE). |  |  |  |
| Carta de compromiso de establecer o mantener oficina en la ciudad de Pereira mientras dure el proyecto, expedida por el proponente (SUBSANABLE). |  |  |  |
| Hojas de vida profesional del proponente y de los profesionales que contrate para la realización del objeto de esta convocatoria pública (NO SUBSANABLE). |  |  |  |
| Carta de compromiso de cada uno de los profesionales en la cual se establezca el compromiso de vincularse al proyecto (NO SUBSANABLE) |  |  |  |
| Copia de los documento de identidad de cada uno de los profesionales (SUBSANABLE). |  |  |  |
| Certificados de experiencia general de los profesionales propuestos, expedidos por la entidad contratante o por el dueño de la obra (NO SUBSANABLE). |  |  |  |
| Certificados de experiencia especifica, en las áreas habilitables de los profesionales propuestos, en los cuales se especifique área, tipo de proyecto, fecha y lugar, expedido por la entidad contratante o por el dueño de la obra. Anexo 6. (NO SUBSANABLE). |  |  |  |
| Copia de las tarjeta profesional de cada uno de los profesionales firmantes de la carta de compromiso (SUBSANABLE) |  |  |  |
| Certificado de vigencia profesional expedido por el consejo profesional competente (SUBSANABLE) |  |  |  |
| Copia de los títulos profesionales calificables de cada uno de los profesionales propuestos (NO SUBSANABLE). |  |  |  |
| Cronograma de trabajo (NO SUBSANABLE). |  |  |  |
| Certificado (original) del Registro Único de Proponentes (RUP) expedido por la Cámara de Comercio dentro de los noventa (90) días anteriores a la fecha de cierre de inscripciones, en donde conste que el proponente está inscrito en alguna de las siguientes Actividades: Actividad 01 Constructores. Especialidad 04 Edificaciones y obras de urbanismo. Grupos 02, 06, 07, 08 ó 09; Actividad 2 Consultores. Especialidad 08 Desarrollo Urbano. Grupo 08; Actividad 2 Consultores. Especialidad 10 Otros. Grupo 04 Persona natural o jurídica extranjera, sin domicilio o sucursal establecida en Colombia no requieren presentar el Registro Único de Proponentes (NO SUBSANABLE). |  |  |  |

| 5.2. DOCUMENTOS LEGALES |
| --- |
| Los proponentes personas jurídicas deberán acreditar su existencia y representación legal mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio, teniendo en cuenta que la duración de la sociedad, para efectos de la contratación, deberá ser al menos igual al plazo de ejecución del contrato y dos años más, con una vigencia no mayor a 90 días de expedición del certificado. Debe señalar igualmente las facultades que tiene el representante legal para contratar o un documento que así lo acredite expedido por el organismo competente. (NO SUBSANABLE). |  |  |  |
| Original de la póliza de garantía de seriedad de la oferta, junto con el original del recibo de pago de la póliza, expedida a favor de la Universidad Tecnológica de Pereira por una entidad bancaria o por una compañía de seguros legalmente establecida en el país, por un valor equivalente al 10% del valor del presupuesto oficial, con una vigencia que comprenda, al menos, desde el día del cierre de la licitación hasta, por lo menos (90) días calendarios más contados a partir de la fecha del cierre de la licitación. Esta garantía se hará efectiva en caso que el proponente retire su propuesta dentro del período de validez de la misma o cuando el proponente ganador no firme el contrato dentro de los términos establecidos. La validez de la propuesta será igual al de la vigencia de la garantía de seriedad (NO SUBSANABLE). |  |  |  |
| Certificado de la Cámara de Comercio del objeto social expedido dentro de los treinta (90) días anteriores a la fecha de cierre de inscripciones, en donde aparezca el Objeto (que debe comprender las labores de diseño de arquitectura, o de ingeniería en estructuras o interventoría o de construcción), la vigencia suficiente (para participar en el concurso, celebrar y ejecutar la eventual consultoría, y un año más); el nombre del representante legal y sus facultades legales (NO SUBSANABLE). |  |  |  |
| Si el representante legal no tiene facultades suficientes o en el certificado no está claro que las tenga, debe acompañarse una autorización del órgano social competente por medio del cual autorice al representante legal a participar en el concurso y a celebrar con la UTP el eventual contrato derivado del mismo. La carta de presentación deben estar firmada por el representante legal de la persona jurídica. Si el representante legal de la persona jurídica no es arquitecto, la propuesta deberán estar avaladas por un arquitecto. (SUBSANABLE). |  |  |  |
| Si el Consorcio o la Unión Temporal no está inscrito en la Cámara de Comercio deberá acompañar original o copia auténtica debidamente reconocida ante notario del documento de conformación en el cual conste, como mínimo, lo siguiente: objeto, duración (No inferior a la duración del concurso, la vigencia del eventual contrato y un (1) año más, contado a partir de la fecha de cierre del presente concurso), la designación del representante y su suplente, sus facultades, manifestación expresa de la responsabilidad frente a la entidad promotora, frente a la celebración y ejecución del contrato y porcentajes de participación y demás cláusulas opcionales que los proponentes consideren pertinentes, siempre y cuando no contravenga lo dispuesto en la ley. El documento deberá ir acompañado de aquellos otros que acrediten que quienes lo suscriben tienen la representación y capacidad necesarias para dicha constitución y para adquirir las obligaciones solidarias derivadas de la propuesta y del contrato resultante. Si el consorcio y/o Unión Temporal está conformado por personas jurídicas o por personas jurídicas y naturales o solo por personas naturales, cada una de las personas integrantes debe cumplir con los documentos comunes. (NO SUBSANABLE) Formato Anexos 2 ó 3. |  |  |  |
| Registro SICE. La UTP verificará su inclusión y vigencia |  |  |  |
| Contraloría General de la República. La UTP verificará la inexistencia de antecedentes fiscales. |  |  |  |
| Procuraduría General de la Nación. La UTP verificará la inexistencia de antecedentes disciplinarios |  |  |  |
| 5.3. DOCUMENTOS FINANCIEROS |
| Los proponentes deben anexar Balances, Estado de Resultados, Declaración de Renta del año 2008 para personas naturales y la declaración de renta del año 2.009 para las jurídicas con las notas explicativas a Estados Financieros, Certificado de Contador Público. (NO SUBSANABLES). |  |  |  |
| Tarjeta profesional del contador y del revisor fiscal y certificados de vigencia y antecedentes disciplinarios de contador y del revisor fiscal expedido por la junta central de contadores con fecha no mayor a 90 días calendario, anteriores a la fecha de cierra del presente proceso (NO SUBSANABLE) |  |  |  |
| Certificado expedido por el Revisor Fiscal de la empresa o en su defecto por su Representante Legal si es persona jurídica, si es persona natural declaración juramentada, donde conste que la empresa se encuentra a Paz y Salvo con el pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y con el pago de Aportes Parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondientes a los últimos seis (6) meses y de conformidad con la Ley 828 de 2003 (NO SUBSANABLE). |  |  |  |
| Requisitos financieros adicionales‐ i) Los estados financieros deberán ser concordantes con la declaración de renta presentada; ii) Para soportar la concordancia entre los estados financieros y la declaración de renta, se deberá anexar la conciliación contable-fiscal que soporte las posibles diferencias debidamente suscrita por el representante legal, el contador público y el revisor fiscal o el contador público independiente; iii) la UTP dará a las declaraciones de renta solicitadas el tratamiento estipulado en el artículo 583 del Estatuto Tributario. Los índices se calcularan con base a la declaración de renta presentada por los oferentes (NO SUBSANABLE). |  |  |  |
| Registro Único Tributario – RUT: Expedido por la Dirección de Impuestos Nacionales (SUBSANABLE) |  |  |  |

5.4.	Solicitud de aclaración

La UTP estudiara los documentos solicitados en el requerimiento, con base en documentos originales o en los que presente el proponente. Si los documentos son enviados por correo certificado, la fecha de entrega será la de puesta en correo, pero antes del cierre de la licitación. La Universidad podrá solicitar aclaraciones a la información entregada por los proponentes, cuando así lo amerite.

5.5. 	Documentación intransferible

La documentación y la propuesta es intransferible y sólo confiere derecho a participar a quien presenta la propuesta, ya lo haga como parte de un Consorcio o de una Unión Temporal de la cual forme parte. Una persona puede ser parte de más de una propuesta. La documentación no puede cederse a ninguno de los otros proponentes una vez haya sido entregada por el proponente.

5.6.	Condiciones generales

Las ofertas se deben presentar de acuerdo con las instrucciones de los presentes pliegos de condiciones, especialmente en cuanto a la calidad, cantidad  y especificaciones que se describen en los mismos, no se podrán completar, adicionar, modificar o mejorar las propuestas, después de haber sido entregadas.

En el lugar, día y hora indicados para el cierre de la presente licitación Pública se abrirán los sobres dando a conocer a los asistentes los siguientes datos:

-	Nombre del oferente

-	Valor de la oferta

-	Plazo de ejecución

Verificación de la Información: La Universidad Tecnológica de Pereira, se reserva el derecho de verificar total o parcialmente la información presentada por los oferentes de la presente licitación pública, pudiendo pedir información aclaratoria.

5.7.	Revisión de documentos

No se considerarán las ofertas cuyos documentos presenten tachaduras, borrones, enmendaduras o que hagan dudar del contenido de la misma; las ofertas que se envíen por correo deberán estar dirigidas a la Secretaria General, Edificio Administrativo A-301; la Universidad no se responsabiliza de las que se envíen a otra dependencia; además para que estas puedan ser consideradas deberán ser recibidas antes de la apertura de la urna.

Se evaluarán las propuestas que hayan cumplido con toda la documentación exigida. No se admitirán propuestas complementarias, alternativas o modificaciones que fueran presentadas con posterioridad al cierre de la licitación.

En caso que exista discrepancia entre el valor final obtenido en el cuadro de la propuesta y el valor consignado en la carta de presentación se tomará como cierto el valor dado por el cuadro.

La evaluación y calificación de las propuestas se hará  bajo la inspiración del principio de transparencia y objetividad que asegure una selección objetiva.

La entidad promotora podrá en cualquier tiempo comprobar la autenticidad de los documentos y la veracidad de la información, y de encontrar mérito para ello pondrá en conocimiento de las autoridades competentes los hechos que violen normas del ejercicio profesional, disciplinarias o penales.

5.8.	Regulación jurídica

El presente Pliego de Condiciones, la propuesta, el respectivo contrato y los demás documentos  estarán sujetos a las normas del derecho privado, y en especial a las normas internas de contratación de la Universidad Tecnológica de Pereira y  forman parte integrante del contrato.

5.9.	Retención de pagos

La Universidad podrá retener total o parcialmente cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a trabajos defectuosos no corregidos, garantías no cumplidas o para aplicación de multas.

5.10.	Indemnidad

El contratista deberá mantener la Universidad indemne y libre de toda pérdida y todo reclamo, demanda, pago, litigio, acción legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se entable o que pueda entablarse por causa de acciones u omisiones en que incurran el contratista, sus agentes, sub-contratista o empleados durante la ejecución del contrato o en la guarda del mismo.

5.11.	 Derechos y leyes

El proponente deberá informarse  sobre las disposiciones legales vigentes sobre el empleo de trabajadores y enterarse sobre las leyes de protección social, seguros de vida  y accidentes, riesgos profesionales, salud ocupacional, Pago de obligaciones parafiscales tales como aportes a caja de compensación, Bienestar Familiar, Sena.

5.12.	Condiciones de experiencia

Los proponentes deben cumplir la experiencia, acreditada  por medio del documento respectivo y deberán relacionar la ejecución de los trabajos referentes a las experiencias exigidas para el proponente y los diferentes profesionales.

La experiencia necesaria para el proponente es:

Experiencia general igual o mayor a 7 años cuantificados de la siguiente forma:

Personas jurídicas a partir de la fecha de constitución de acuerdo al certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio.

Persona natural se contabiliza el tiempo desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional o por el acta del consejo profesional.

Para consorcios  y uniones temporales se sumará la experiencia de los integrantes.

Para la asignación de puntaje, la fracción del año se aproximará por exceso o por defecto al año completo.

Los certificados deben ser claros y contener la información que se requiere para la calificación.

5.13.	Capacidad administrativa y operacional

El proponente debe tener una organización operativa que cuente como mínimo con oficina en la ciudad de Pereira, o se comprometa a establecer oficina en la ciudad de Pereira durante el tiempo que dure el proyecto de diseño. Esta información quedará consignada mediante oficio explicito dirigido a la entidad promotora.

El proponente ganador, al momento de la firma del contrato, deberá tener definido su sitio de trabajo, lo cual podrá ser verificado por la Universidad; será causal de incumplimiento de las obligaciones del proponente ganador la no respuesta adecuada a este requerimiento y por lo tanto la Universidad aplicará las correspondientes sanciones, como incumplimiento de los pliegos de condiciones.

5.14.	Relación de costos

El proponente presentará el cuadro de costos con el cálculo del factor multiplicador, el cuadro de personal a utilizar, indicando el tiempo de dedicación, cuadro de gastos en elementos de consumo, y resumen de todos los costos totalizando antes de IVA, para obtener el valor total de la propuesta.

Los proponentes a quienes corresponda facturar IVA, deberán relacionar dicho valor en forma clara y explícita.

Serán por cuenta del contratista todos los sueldos y/o prestaciones del personal a su servicio; así como también el costo de utilización de los equipos, herramientas e instrumentos necesarios para la ejecución total del estudio;  así mismo los costos de oficina, papelería y los necesarios para cubrir el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y los estudios técnicos necesarios.

El consultor asumirá con el monto del presupuesto oficial establecido de la totalidad de los costos de la ejecución del proyecto como lo son: costo de personal, estudios, costos indirectos, impuestos, honorarios, factor multiplicador. Se entiende por lo tanto que se trata de un proyecto a todo costo.

Igualmente se asociarán los costos a las entregas programadas para cada una de las etapas, como requisito para dar cumplimiento a las condiciones del servicio.

CAPÍTULO 6

# ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE PROPUESTAS

El comité evaluador –jurídico, financiero y técnico- deberá ceñirse íntegramente al pliego de condiciones, examinará las propuestas para determinar si los proponentes están habilitados para presentarlas, si los documentos se presentaron completos, si el proponente cumple con la totalidad de los requisitos exigidos.

La evaluación jurídica será realizada por la Secretaría General de la Universidad.

La evaluación financiera será realizada por el Jefe de la División Financiera y el Tesorero de la Universidad.

La evaluación técnica será realizada por la Oficina de Planeación de la Universidad

Cuando se demuestre que el proponente presentó documentos o información que no corresponda con la realidad, su propuesta será descalificada en cualquiera de las etapas en que se encuentre este proceso.  Cuando este hecho se detecte, luego de celebrado el contrato, será causal de terminación del mismo, sin perjuicio de las acciones contractuales y penales a que hubiere lugar.

6.1.	Evaluación Jurídica

El análisis jurídico corresponde al estudio documentario para determinar si las propuestas se ajustan o no a los requerimientos de la ley, o al estatuto de contratación de la Universidad y al presente pliego de condiciones, el cual será adelantado por la oficina jurídica de la UTP. La falta de uno de los documentos jurídicos, exigidos como subsanable debe ser presentado en un término máximo de 24 horas, de lo contrario descalificará al Proponente para continuar en el proceso licitatorio.

6.2.	Evaluación Financiera

El análisis financiero es realizado por el Jefe de la División Financiera y el Tesorero de la Universidad.

El comité financiero analizará los índices de liquidez, endeudamiento y rendimiento, los cuales determinan la solvencia económica de cada proponente para contratar con la Universidad.

-	Capital de Trabajo=Activo Corriente–Pasivo Corriente= 50.000.000 (25 puntos)

-	Razón corriente 			=   Activo corriente  ≥  1.1 (25 puntos)

Pasivo corriente

-	Nivel de endeudamiento 		=   Pasivo corriente   ≤  50 % (25 puntos)

Total Activos

-	Margen de utilidad operacional 	=  Utilidad operacional  ≥ 2% (25 puntos)	           		             			Ventas

- Los índices se calcularán con base en la declaración de renta presentada por el proponente.

- El cumplimiento de los cuatro índices da un puntaje de 100; un resultado inferior a 50 puntos descalifica al Proponente para continuar en el proceso.

- La falta de uno de estos documentos si no es subsanado en un término máximo de 24 horas, descalificará al proponente.

- En caso de consorcio o unión temporal el capital de trabajo será la suma de los capitales de trabajo de cada uno en el porcentaje correspondiente al declarado en el documento de constitución.

6.3.	Evaluación Técnica

La evaluación técnica, será realizada por la Oficina de Planeación, de la Universidad. El comité técnico verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de los documentos técnicos solicitados en el Pliego.

6.3.1.	Criterios de evaluación  y ponderación

Las propuestas se evaluarán de conformidad con los siguientes criterios:

| Factor | Puntaje máximo |
| --- | --- |
| Propuesta metodológica | 26 |
| Formación profesional | 14 |
| Experiencia general del personal calificable | 60 |
| Experiencia específica del personal calificable | 75 |
| Propuesta económica | 25 |
| Total puntaje | 200 |

6.3.2.	Procedimiento para la calificacion y ponderacion:

El proponente deberá presentar una propuesta metodológica acerca de la forma como realizará la Interventoría. La sola presentación de la propuesta metodológica, que es de carácter obligatorio, otorgará 13 puntos a cada proponente.

El proponente que incorpore al equipo de trabajo por lo menos a un profesional adicional al mínimo solicitado, para atender aspectos prioritarios de la Interventoría para garantizar su calidad y el mejor cumplimiento de los objetivos, tendrá un puntaje adicional de 13 puntos. El proponente deberá presentar los certificados que acrediten las calidades de formación y experiencia de este profesional y explicitar la dedicación y actividades que cumplirá durante la Interventoría. Si a juicio de la Universidad la propuesta de incorporar este profesional no garantiza un valor agregado importante para el desarrollo de la Interventoría, no se otorgará puntuaje en este aspecto.

Para persona jurídica se contabiliza el tiempo desde la fecha de constitución de la empresa según el certificado  de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio.

Para persona natural se contabiliza el tiempo desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional o matrícula profesional. Para consorcios  y uniones temporales se sumará la experiencia específica de los integrantes; se admiten máximo dos consorciados. Para la asignación de puntaje, la fracción del año se aproximará por exceso o por defecto al año completo.

En la calificación de postgrado, sólo se le dará puntaje al nivel máximo de posgrado que presente el proponente. Sólo se otorgará puntos en la experiencia específica en los casos en que se encuentre debidamente respaldado con el certificado solicitado.

PUNTAJES A OTORGAR Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para el arquitecto y/o el ingeniero civil, a experiencia profesional general entre 7 y 10 años se homologará como especialización y la experiencia profesional general mayor a 10 años se homologará como maestría.

6.3.3.	Evaluación propuesta económica (25 puntos)

El orden de elegibilidad de menor a mayor precio asignará el siguiente puntaje:

25 puntos para la propuesta más económica.

20 puntos a la propuesta que se encuentre en segundo lugar según su valor

15 puntos a la propuesta que se encuentre en tercer lugar según su valor

10 puntos a la propuesta que se encuentre en cuarto lugar según su valor

5 puntos a la propuesta que se encuentre en el quinto lugar según su valor

0 puntos a aquellas propuestas que se ubiquen posteriores al quinto lugar según el valor.

6.4.	Puntaje total

El puntaje total para cada propuesta es el resultante de la suma de los puntajes parciales asignados en los aspectos descritos anteriormente en la evaluación financiera y evaluación técnica. Se ordenan las propuestas en función del puntaje obtenido, de mayor a menor, en tal forma que aquella que tenga el mayor puntaje ocupe el primer lugar y así sucesivamente.

Si dos o mas propuestas empatan en el puntaje máximo, se dará como ganadora la que permanezca con puntaje máximo descontado el puntaje de la propuesta económica. Si perdurara el empate, será ganadora la que mayor puntaje tenga en experiencia específica del personal profesional calificable.

CAPÍTULO 7

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

7.1.	Verificación previa

Previo a la expedición de la resolución de adjudicación, la UTP verificarán si el ganador cumple con todos los demás requisitos; en caso contrario, se adjudicará el contrato en orden de elegibilidad a quien le siguen en orden determinado por el grupo evaluador.

La UTP adjudicará el contrato mediante acto administrativo que se notificará al proponente ganador.

7.2.	Declaratoria de desierto del concurso (Articulo 37 del Estatuto de Contratación de la UTP)

La licitación pública será declarada desierta en el evento que a juicio o criterio de la UTP existan motivos que impidan la selección objetiva del contratista. Se efectuará mediante acto motivado en el que se señalarán expresa y detalladamente las razones que han conducido a esa decisión, como las siguientes: i) No se presentó oferta o ninguna se ajusta al pliego de condiciones, ii) Por inconveniencia o cuando los costos excedan el presupuesto oficial, iii) Cuando hay discrepancia sobre el contenido de la oferta, Inconveniencia, onerosidad, fallas en el trámite del proceso, insuficiencia presupuestal.

7.3.	Suspensión o prórroga

La Universidad Tecnológica de Pereira podrá prorrogar o suspender temporalmente los plazos de la Licitación Pública antes de su vencimiento y por un término razonable que lo amerite, cuando lo soliciten las dos terceras partes o más de los proponentes que se presentaron a la visita, o cuando la administración lo considere conveniente.

7.4.	Retiro de propuestas

La Universidad no devolverá propuestas ni documentos que formen parte del concurso, una vez sean entregados por los proponentes.

7.5.	Condiciones para la contratación

Una vez seleccionado el ganador, éste presentara a la UTP la información que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Anexo 4 -  Modelo de Contrato a suscribirse con la Entidad Promotora -  de los presentes pliegos de condiciones.

8.6.	Firma del contrato, perfeccionamiento y legalización

Con la adjudicación del contrato, surgen para el ganador las siguientes irrevocables obligaciones para con la UTP:

1. Suscribir el contrato de consultoría para realizar la interventoría por el valor indicado y constituir las correspondientes garantías.

2. Aportar oportunamente los documentos necesarios para firmar el contrato.

3. Presentar debidamente firmado el respectivo contrato dentro de los CINCO (05) días hábiles siguientes a la entrega del mismo, así como las respectivas garantías, acreditar el pago de los derechos de publicación del contrato en el diario único de contratación adicionalmente, y el pago de impuestos a que hubiere lugar.

4. Aceptar las observaciones y recomendaciones formuladas por la entidad promotora, e introducir las modificaciones requeridas para el desarrollo del proyecto.

5. Contar para el desarrollo del contrato, con el equipo de trabajo presentado en su propuesta y aceptado por la UTP previo a la firma del contrato y cumplir con el cronograma presentado para la realización de los diseños arquitectónicos y de ingeniería.

6. Cumplir con los deberes consagrados en la minuta que forma parte como anexo de los pliegos y las demás que se desprendan de la naturaleza del concurso y del contrato y aquellas expresamente mencionadas en las Pliegos, en sus Adendas y en el documento del contrato.

7. Cumplir con cada uno de los requisitos y condiciones establecidas en los anexos para la aceptación de la oferta, suscripción y ejecución del contrato.

Si el proponente favorecido no firmare el contrato de consultoría, la UTP podrá adjudicar el contrato resultante, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, a los proponentes calificados en segundo lugar, si considera que su propuesta es igualmente favorable para la entidad.

Salvo fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, si el adjudicatario se negare a cumplir con las obligaciones establecidas en las pliegos y específicamente las de suscribir y perfeccionar el Contrato correspondiente dentro del término señalado, la UTP podrá iniciar las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados.

8.7.	Forma de pago del contrato

La Universidad pagará al contratista el valor de este contrato mediante pagos mensuales iguales, mes vencido.

MINUTA DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO No.:

CONTRATANTE:		Universidad Tecnológica de Pereira

CONTRATISTA:

CEDULA CIUDADANIA:

DIRECCION:

FECHA DE INCIO:

VIGENCIA:			150 días

CUANTÍA: 			$60.000.000,oo

Entre los suscritos a saber LUIS ENRIQUE ARANGO JIMÉNEZ, mayor y vecino de Pereira, identificado con la cédula de ciudadanía No.10. 059.486 de Pereira, quien en nombre de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA en calidad de Rector y Representante Legal de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, ente universitario autónomo creado por la Ley 41 de 1958, vinculado al Ministerio de Educación Nacional, designado mediante Resolución No.006 del 2 de septiembre de 2009, quien para efectos del presente contrato se denominará LA UNIVERSIDAD y ____________   identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. XXXXXXX expedida en ---------------, quien para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, han acordado celebrar el presente contrato el cual se desprende de la licitación pública No. 21 de 2010 cuyo objeto es REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA A LA CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO, ELABORACIÓN DE  PRESUPUESTO  DE OBRA Y DE PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA CONVOCATORIA A LICITACIÓN DE CONSTRUCTORES, que le fuera adjudicada por el señor Rector a través de Resolución No.XXXXXXXXXX de XXXXXXXXX de ______ de 2010, que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. OBJETO: El objeto del presente contrato es REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA A LA CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA DEL CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO, ELABORACIÓN DE  PRESUPUESTO  DE OBRA Y DE PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA CONVOCATORIA A LICITACIÓN DE CONSTRUCTORES, de acuerdo con los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones de la licitación pública No. 21 de 2010 y sus Adendos.

SEGUNDA. DURACIÓN: El presente contrato tendrá una duración de ciento cincuenta (150) días calendario contados a partir de la firma del Acta de Iniciación una vez sea perfeccionado y legalización el contrato. Si se presentaren suspensiones temporales a la consultoría de Diseños, también se suspenderá la consultoría de Interventoría y mientras dure tal suspensión no se considerará como tiempo de ejecución del contrato. En caso de prórroga del contrato de Diseño, también se prorrogará el de Interventoría y se realizará el reajuste económico pertinente.

TERCERA. MODIFICACIÓN DEL PLAZO: Cuando por circunstancias especiales distintas al interés público haya necesidad de modificar el plazo del presente contrato, se deberá suscribir un otrosí. Para que LA UNIVERSIDAD pueda considerar la petición de suscripción de otro si, ésta deberá hacerse por EL CONTRATISTA con una antelación no menor de 5 días calendario a la fecha del vencimiento del plazo originalmente estipulado, anexando el nuevo programa de trabajo visado por el Interventor, y efectuando la respectiva  prórroga  de las garantías.

CUARTA. VALOR: El presente contrato es hasta por 60.000.000,oo m/cte. (sesenta millones de pesos m/cte.) incluido IVA, según oferta presentada con ocasión de la Licitación Pública No. 21 de 2010.

QUINTA. FORMA DE PAGO: La forma de pago será por pagos mensuales iguales. Para los pagos parcial y final, el contratista deberá anexar la respectiva factura comercial y Certificado donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a Paz y Salvo con el pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y con el pago de Aportes Parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al último mes y de conformidad con la Ley 789 de 2002 y sus modificaciones.

SEXTA. OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD: LA UNIVERSIDAD se compromete para con el CONTRATISTA a cumplir las siguientes obligaciones: a) pagar en la forma estipulada en la cláusula anterior, b) suministrar al contratista la información necesaria para realizar los diseños y estudios de arquitectura e ingeniería definidos en este contrato.

SEPTIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL Interventor, por ser la persona en quien se ha delegado la representación de la Universidad, con el encargo expreso de velar y verificar que la ejecución se ajuste a todos y cada uno de los aspectos preestablecidos, tanto en los pliegos de condiciones como en el contrato. Además de lo señalado en el Manual de Contratación de la Universidad (Acuerdo 05 de 2009), se obliga: a)  Adelantar los trámites de perfeccionamiento y legalización de este contrato y de elaborar y suscribir conjunta y oportunamente con el contratista el Acta de Iniciación de Trabajos, las actas parciales, el acta final y de liquidación del contrato y los otros sí a que haya lugar, para lo cual el Interventor tendrá que verificar que el Contratista este al día en el pago al Sistema de Seguridad Integral de Salud.  b) Revisar la calidad y la pertinencia de los trabajos realizados por el CONTRATISTA diseñador.  c)  Resolver las consultas que formule el CONTRATISTA diseñador y hacer las observaciones por escrito que considere convenientes.  d)  Velar por el estricto cumplimiento del programa de trabajo que presente el CONTRATISTA diseñador y ordenar modificaciones que por razones de orden técnico o por la  naturaleza del servicio fuere necesario.  e)  Practicar inspecciones completas de los trabajos en ejecución.  f)  Verificar que el CONTRATISTA diseñador tenga en el lugar de trabajo el equipo y las herramientas necesarias para la ejecución y que se encuentre en perfectas condiciones de seguridad y servicio.  g)  Verificar que en los trabajos se tengan todos los medios y recursos para la seguridad industrial necesarios.  h) Verificar permanentemente que el CONTRATISTA diseñador tenga vinculado a todo el personal que labora en la ejecución de los diseños al sistema General de Seguridad Social integral. i) Velar porque el CONTRATISTA diseñador se encuentre a paz y salvo en el pago de aportes parafiscales. j) Informar oportunamente a la Rectoría cualquier incumplimiento del CONTRATISTA. k) Presentar a Rectoría las recomendaciones para: adiciones o reducciones en los servicios contratados, prórrogas o suspensiones del contrato. l) Prestar los servicios de Interventoria durante el plazo total para la ejecución del contrato de diseño y estará sujeto al plazo de ejecución del contrato de Consultoría No.__ de 2010, razón por la cual el contrato de interventoría se cumplirá durante toda la ejecución del contrato de Consultoría, incluso sus prorrogas o adiciones, m) Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden técnico exigidos por LA UNIVERSIDAD mediante la invitación del ____, como requisito indispensable para suscribir el acta de iniciación del contrato de Consultoría. n) Hacer parte del Comité del Proyecto que estará integrado por las personas que para el efecto sean nombradas por la Universidad, el cual deberá al inicio de la Consultoría, programar las respectivas reuniones según los alcances y resultados a obtener en el desarrollo de la misma. Este Comité tendrá como funciones principales su permanente y decidido apoyo al proyecto, la toma de decisiones frente a sus resultados y la programación de las acciones a seguir por parte de LA UNIVERSIDAD. Este Comité deberá dejar por escrito la constancia y las memorias de las sesiones realizadas. o) Certificar la ejecución del contrato de consultoría de diseño dentro de las condiciones exigidas en la invitación de ____y en el contrato. p) Vigilar que la consultoría de diseño se ejecute con las especificaciones técnicas exigidas en la invitación de ____y en el contrato. q) Elaborar y levantar y firmar las actas respectivas que durante la ejecución del contrato se generen. r) Informar al Rector de LA UNIVERSIDAD sobre el desarrollo del contrato de Consultoría. s) Elaborar oportunamente las actas de pago mensuales, acta de terminación y de liquidación del contrato de Consultoría de diseño. t) Velar para que se mantengan vigentes todas las pólizas que amparen el contrato de Consultoría de diseños. u) Informar a la compañía de seguros o entidad bancaria, garante del contrato, sobre los incumplimientos del CONTRATISTA de la consultoría de diseño. v) Aplicar en forma estricta las medidas de control para que el CONTRATISTA de diseño cumpla con los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales según normatividad vigente. x) Rendir y elaborar los informes y conceptos que se le solicite LA UNIVERSIDAD en desarrollo del contrato de Interventoría, con respecto a cada una de las actividades contenidas en la realización de la Consultoría, así como en la revisión de los productos específicos desarrollados en esta. y) Coordinar y llevar reuniones de trabajo de acuerdo con el cronograma establecido al inicio de la ejecución del contrato de Consultoría. z) Acatar las indicaciones que el Comité del Proyecto o la Supervisión le señale en cumplimiento del objeto contratado conforme a las especificaciones de la Consultoría a realizar. aa) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos. bb) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho que vaya en contra de LA UNIVERSIDAD o de los objetivos de los contratos de la Consultoría ____o de la Interventoría. cc) Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. dd) Radicar las facturas de cobro por el trabajo ejecutado dentro de los plazos convenidos. ee) Facturar según lo estipulado en el artículo 615 del Estatuto Tributario. 22) Avisar con la debida anticipación al Rector de LA UNIVERSIDAD y al Supervisor del contrato la solicitud de prorroga del contrato de Consultoría y de Interventoría, si es del caso y de conformidad con la Ley.  ff) Suscribir con el Supervisor el acta de inicio del contrato de Interventoría, así como las de pago mensual, el acta de terminación, el acta de liquidación, de conformidad con lo previsto en el contrato.  gg) Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo. hh) Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad  Social y aportes parafiscales, en los términos de la Ley y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato. El incumplimiento a esta obligación dará lugar a multas y si persiste se declarará la terminación unilateral del contrato que se genere de la presente invitación. ii) Realizar la revisión y supervisión de ALCANCES y PRODUCTOS DE LA CONSULTORIA, en el momento que sean solicitados por LA UNIVERSIDAD. jj) Verificar que los productos de la Consultoría, sean entregados de acuerdo con el plan de trabajo presentado en la propuesta por la Consultoría del contrato ___ DE 2010. kk) Entregar informes mensuales a LA UNIVERSIDAD, sobre el cumplimiento del cronograma propuesto por la Consultoría, o cuando esta lo solicite, debidamente soportados desde el punto de vista técnico, contable, legal y financiero. mm) Las demás que de acuerdo con el Manual de Contratación (Acuerdo 05 de 2009) le estén asignadas y, las demás que por Ley le correspondan. PARÁGRAFO. Todas y cada una de las instrucciones impartidas por el INTERVENTOR deberán constar por escrito y serán dirigidas tanto al CONTRATISTA como LA UNIVERSIDAD a más tardar al día siguiente en que estas se produzcan.

OCTAVA. DOCUMENTOS: El Pliego de Condiciones y sus Adendos, la oferta presentada por EL CONTRATISTA en el proceso licitatorio Nº____ de 2010 y los demás documentos cruzados entre las partes forman parte integrante del presente contrato y se entienden incorporadas a él como anexo, el acta inicial, las parciales y la de finalización.

NOVENA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: La imputación presupuestal del presente contrato es CDP ___________por valor de_____ para la vigencia 2010.

DÉCIMA. CESIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente el presente contrato sin la autorización previa y por escrito de LA UNIVERSIDAD.

DÉCIMA PRIMERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento que se entiende surtido con la firma del presente contrato que no se encuentra incurso en inhabilidades o incompatibilidades establecidas en la Constitución y en la Ley.

DÉCIMA SEGUNDA. CONCILIACION: Todas las controversias, diferencias, disputas o reclamos que pudieran derivarse del presente contrato y la materia a la que este se refiere, su ejecución, incumplimiento, liquidación, interpretación o validez, las partes lo resolverán de manera oportuna y eficiente y si no fuere posible someterán la decisión a un Centro de Conciliación siendo el Acta de Conciliación  de  obligatorio  cumplimiento.

DÉCIMA TERCERA. REPERCUSIONES LABORALES. El CONTRATISTA declara que se obliga a título de contratista independiente y LA UNIVERSIDAD, en consecuencia, no adquiere con él ni con las personas que éste ocupe, ningún vínculo de carácter laboral, administrativo, o de cualquier otra índole.

DÉCIMA CUARTA. GARANTÍAS: El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir póliza de cumplimiento a favor de la Universidad Tecnológica de Pereira, que ampare los siguientes eventos: 1. Cumplimiento: equivalente al 10% del total  del contrato y con una vigencia igual a la duración del contrato y cuatro (4) meses más. 2. De salarios y prestaciones: equivalente al 5% del valor del contrato y por el término de duración del contrato y tres  (3) años más.  3.  De responsabilidad Civil Extracontractual, equivalente al 10% del contrato con una vigencia igual a su duración y dos (2) meses más. PARÁGRAFO: Las anteriores garantías deben ser adquiridas en una compañía de seguros en la ciudad de Pereira. El CONTRATISTA deberá informarse sobre las disposiciones legales vigentes sobre el empleo de trabajadores y sobre las leyes de seguridad social, seguros de vida y accidentes, riesgos profesionales y salud ocupacional. PARÁGRAFO. EL CONTRATISTA se obliga para con  LA UNIVERSIDAD a reponer hasta el monto de la garantía cada vez que, en razón de las multas o sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agotare.  Si EL CONTRATISTA se negare a constituir o a reponer la garantía exigida por LA UNIVERSIDAD, éste podrá dar por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar .indemnización alguna

DÉCIMA QUINTA. PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento del presente contrato, EL CONTRATISTA pagará a LA UNIVERSIDAD el 10% del valor del contrato, sin embargo por el pago de dicha suma no se extingue la obligación principal.

DÉCIMA SEXTA. MULTAS: LA UNIVERSIDAD podrá imponer multas al CONTRATISTA en caso de incumplimiento en el término de ejecución o plazo planteado en su propuesta derivada de la Licitación pública Nº 21 de 2010, la multa será equivalente al 0.5% del valor del contrato por cada día de retraso en la obra.  Igualmente, LA UNIVERSIDAD podrá cubrir el valor de las multas directamente y sin autorización del contratista, de las sumas que adeude a éste.

DÉCIMA SÉPTIMA. EFECTIVIDAD DE LAS GARANTÍAS: LA UNIVERSIDAD podrá retener total o parcialmente cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a trabajos defectuosos no corregidos, garantías no cumplidas o para aplicación de posibles multas. Una vez desaparecidas o corregidas las causas de la retención se efectuarán los pagos de los valores retenidos. Igualmente podrá hacer efectivas las garantías de que trata la cláusula décima primera, total o parcialmente, cuando a su juicio EL CONTRATISTA hubiere incumplido cualquiera de las obligaciones pactadas en este contrato.

DÉCIMA OCTAVA. CADUCIDAD: LA UNIVERSIDAD, podrá declarar la caducidad del presente contrato por el incumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA. Una vez en firme la correspondiente resolución, se liquidará el presente contrato y se harán efectivas por jurisdicción coactiva, las garantías y la cláusula penal pecuniaria.

DÉCIMA NOVENA. EFECTIVIDAD DE LAS GARANTÍAS: LA UNIVERSIDAD  podrá retener total o parcialmente cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de perdidas debidas a trabajos defectuosos no corregidos, garantías no cumplidas o para aplicación de posibles multas. Una vez desaparecidas o corregidas las causas de la retención se efectuarán los pagos de los valores retenidos. Igualmente podrá hacer efectivas las garantías de que trata la cláusula décima primera, total o parcialmente, cuando a su juicio EL CONTRATISTA hubiere incumplido cualquiera de las obligaciones pactadas en este contrato.

VIGÉSIMA. INTERVENTORÍA: La interventoría del presente contrato será realizada por____________, identificado (s) con cédula de ciudadanía _______________ expedida (s) en ________, de la Oficina de ________, o quien haga sus veces, quien se encargará de: a)  Adelantar los trámites de perfeccionamiento y legalización de este contrato y de elaborar y suscribir conjunta y oportunamente con el contratista el Acta de Iniciación, las actas parciales, el acta final y de liquidación del contrato y los otros sí a que haya lugar, para lo cual el Interventor tendrá que verificar que el Contratista este al día en el pago al Sistema de Seguridad Integral de Salud.  b) Revisar los trabajos realizados por EL CONTRATISTA.  c)  Resolver las consultas que formule EL CONTRATISTA y hacer las observaciones por escrito que considere convenientes.  d)  Velar por el estricto cumplimiento del programa de trabajo y ordenar modificaciones que por razones de orden técnico o por la  naturaleza del servicio fuere necesario.  e)  Practicar inspecciones completas de los trabajos en ejecución.  f)  Verificar que EL CONTRATISTA tenga en el lugar de trabajo el equipo necesario para la ejecución y que se encuentre en perfectas condiciones de seguridad y servicio.  g)  Verificar permanentemente que EL CONTRATISTA tenga vinculado a todo el personal que labora en la obra al sistema General de Seguridad Social integral. h) Velar porque el contratista se encuentre a paz y salvo en el pago de aportes parafiscales. i) Informar oportunamente a la Rectoría cualquier incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA. j) Presentar a Rectoría las recomendaciones para: adiciones o reducciones en los servicios contratados, prórrogas o suspensiones del contrato

VIGÉSIMA PRIMERA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a LA UNIVERSIDAD de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones de EL CONTRATISTA en el desarrollo de este contrato. Igualmente, El CONTRATISTA se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra LA UNIVERSIDAD, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas relacionadas con la ejecución del presente contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA. FORMAS DE TERMINACIÓN: LA UNIVERSIDAD en acto administrativo debidamente motivado dispondrá la terminación anticipada del contrato en los siguientes eventos: 1o. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga. 2o. Por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural, o por disolución de la persona jurídica del contratista. 3o. Por interdicción judicial o declaración de quiebra del contratista. 4o. Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. 5º. Por mutuo acuerdo de las partes. 6º. Por incumplimiento de EL CONTRATISTA a cualquiera de las cláusulas del contrato. PARÁGRAFO: En caso de inconformidad por parte de EL CONTRATISTA con el servicio, ésta deberá manifestarlo por escrito al Contratista para que se tomen los correctivos necesarios.

VIGÉSIMA TERCERA. MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN UNILATERALES: Cuando surjan motivos que hicieren necesario la, Modificación, Terminación y Liquidación unilaterales del presente contrato, LA UNIVERSIDAD dispondrá de las facultades excepcionales al derecho común y dará aplicación a lo previsto en la Ley

VIGÉSIMA CUARTA. PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se entiende perfeccionado una vez se suscriba por las partes y se obtenga el Registro Presupuestal. XXXX

VIGÉSIMA QUINTA. LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO: Para su legalización se requiere: 1) aprobación de las Garantías a que se refiere la Cláusula Séptima; 2) Autorización firmada por el representante legal indicando el número de la cuenta donde la Universidad consignará los pagos correspondientes;  3) Presentación del RUT; 4) Certificación de estar al día en el pago del sistema integral de seguridad social. Par{ágrafo. EL CONTRATISTA cuenta para la legalización con diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha del oficio remisorio enviado por la Universidad, so pena de que se configure en inexistente.

VIGÉSIMA. SEXTA. RÉGIMEN JURÍDICO: El presente contrato se rige por las normas del Derecho Privado y en especial por el Manual Interno de Contratación de la Universidad Tecnológica de Pereira.

Para constancia se firma en Pereira a los ------ días ____ del mes de ------ de 2010

LUIS ENRIQUE ARANGO JIMÉNEZ

RECTOR

REPRESENTANTE LEGAL

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

XXXXXXXXXX

CONTRATISTA